Selers
Seguros

DESArROLLADO POR:

Castro Mariana

Lopez Jonathan

Velasco Dylan

Velasco Gianella

# Documento de Especificación de Requisitos Funcionales – Versión 0.15

| Versión | Fecha | Notas | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 31/03/2025 | Se define el objetivo del sistema, actores principales, estructura inicial del documento y metodología de trabajo. | Gianella Velasco Mariana Castro Dylan Velasco Jonathan Lopez |
| 0.2 | 03/04/2025 | Definiciones de Requerimientos Funcionales, Técnicos y No Funcionales. -Criterios de aceptación -Incluye y fuera de alcance | Gianella Velasco Mariana Castro Dylan Velasco Jonathan Lopez |
| 0.3 | 18/04/2025 | Se agregan los anexos A, Interfaces y base de datos). | Gianella Velasco Mariana Castro |
| 0.4 | 28/05/2025 | Se incorporan roles del equipo, planificación por sprints y el modelo de reuniones. | Dylan Velasco Jonathan Lopez |
| 0.5 | 12/06/2025 | Se agregan exclusiones (Anexo B), presupuesto estimado, cronograma de pagos y condiciones contractuales. | Gianella Velasco Mariana Castro Dylan Velasco Jonathan Lopez |
| 1.0 | 26/06/2025 | Versión final consolidada con todos los anexos, alcance completo, entrega formal y cierre del proyecto. | Gianella Velasco Mariana Castro Dylan Velasco Jonathan Lopez |

# Introducción

Este documento tiene como objetivo establecer de manera clara el alcance del proyecto “Sistema de Autogestión de Seguros para Repartidores – SELERS”. A lo largo del documento se detallan los aspectos funcionales, técnicos y de gestión que guiarán el desarrollo de la solución, incluyendo sus funcionalidades clave, requerimientos, planificación, recursos y condiciones.

Su propósito es servir como referencia común entre el cliente y el equipo de desarrollo, asegurando una visión compartida sobre los entregables esperados, los límites del proyecto y los compromisos asumidos durante su ejecución.

SU LOGOTIPO

Información del proyecto

El proyecto tiene como alcance el desarrollo de un sistema integral compuesto por una aplicación móvil para repartidores y una plataforma de escritorio para el personal de la aseguradora. La aplicación móvil estará destinada a repartidores independientes que necesiten contratar seguros para sus vehículos de trabajo, permitiéndoles gestionar sus pólizas de forma completamente digital. A través de esta app, los usuarios podrán registrarse, contratar coberturas personalizadas según el tipo de vehículo (motocicleta, bicicleta o monopatín eléctrico), consultar sus pólizas activas y reportar siniestros de manera rápida y sencilla desde su dispositivo Android.

Por otro lado, se desarrollará una plataforma de escritorio orientada al uso interno de la aseguradora, la cual permitirá a los gestores consultar siniestros reportados, permitiendo modificar su estado para informar al repartidor (aceptado, rechazado o en curso). Esta herramienta facilitará la revisión y gestión de reclamos, permitiendo aceptar o rechazar siniestros de forma centralizada y ordenada. Ambas plataformas están diseñadas con foco en la usabilidad, contemplando medidas básicas de seguridad para el resguardo de la información, control de acceso por roles y conexión a una base de datos real en SQL Server. El objetivo es ofrecer una solución funcional que cubra las necesidades actuales del sector asegurador.

# Resultados esperados

- Aplicación móvil para repartidores completamente funcional (Android - Kotlin).

- Plataforma de escritorio robusta y clara para la aseguradora (.NET).

- Base de datos estructurada y conectada (SQL Server).

- Interfaces UI/UX accesibles y coherentes.

- Prototipos funcionales validados.

- Documentación técnica y de usuario.

- Entrega de MVP con funcionalidades básicas operativas.

# Gobierno del proyecto

El gobierno del proyecto estará a cargo de un comité de Aprobación compuesto por:

- Cliente principal (Empresa Aseguradora / Profesor):

  - Representa a la aseguradora y actúa como cliente del proyecto.

  - Tiene a su cargo la aprobación de características funcionales, presupuesto y cronograma.

  - Define las prioridades del proyecto y valida que la solución cumpla con los objetivos del negocio, así como los criterios académicos de evaluación.

- Project Manager / Product Owner (PM/PO):

  - Será responsable tanto de la supervisión integral del proyecto como de la definición y priorización de los requerimientos funcionales.

  - Coordina al equipo de desarrollo, asegura el cumplimiento de los plazos establecidos y valida las entregas de producto.

  - En este proyecto, ambos roles son asumidos por una misma persona para optimizar recursos, dada la dimensión reducida del equipo.

- Stakeholders clave:

  - Cliente Principal (Profesor / Representante de la Aseguradora)

    - Tipo: Stakeholder externo (cliente).

    - Rol: Aprueba requerimientos, cronograma y producto final.

    - Interés: Que el sistema cumpla con las necesidades del negocio y los criterios académicos.

  - PM/PO (Project Manager / Product Owner)

    - Tipo: Stakeholder interno.

    - Rol: Define y prioriza requerimientos, coordina al equipo, valida entregas, supervisa el avance.

    - Interés: Que el proyecto cumpla con los tiempos, alcance y calidad esperados.

    - Participación: Supervisión total del proyecto y puente entre cliente y equipo.

  - Gestores (Representantes funcionales de la aseguradora)

    - Tipo: Stakeholders internos.

    - Rol: Usuarios de la app de escritorio.

    - Interés: Operatividad simple y eficiente, cumplimiento de la gestión de siniestros.

    - Participación: Validan que el sistema funcione según sus necesidades reales.

  - Repartidores (Clientes externos)

    - Tipo: Stakeholders externos.

    - Rol: Usuarios de la app móvil.

    - Interés: Facilidad de uso, agilidad en contrataciones de seguros y reportes de siniestros.

    - Participación: Retroalimentación sobre la experiencia de uso.

Cada fase del proyecto requerirá la aprobación formal del cliente, como garantía de alineación continua y control de calidad.

SU LOGOTIPO

# Incluye

- Aplicación móvil Android para repartidores, que incluirá:

  - Registro y autenticación de usuarios.

  - Contratación de seguros para vehículos utilizados en actividades de delivery (motocicletas, bicicletas, monopatines eléctricos).

  - Reporte y seguimiento de siniestros.

  - Consulta de pólizas contratadas.

- Plataforma de escritorio para la aseguradora, con funcionalidades para:

  - En curso, aceptación o rechazo de reportes de siniestros.

- Diseño completo del sistema de base de datos en SQL Server (Anexo A):

  - Modelo DER (Diagrama Entidad-Relación).

  - Scripts SQL para creación de tablas.

  - Configuración de conexión.

  - Base de datos tanto para la app móvil como para la app desktop.

  - El sistema incluye una conexión a una base de datos remota alojada en el servidor gratuito https://freeasphosting.net, utilizando SQL Server.

- Interfaces de usuario diseñadas con enfoque en usabilidad y experiencia intuitiva (Figma) (Anexo A.1).

- Implementación de medidas básicas de seguridad (Anexo A.2):

  - Manejo seguro de datos personales y sensibles.

  - Control de acceso por roles (usuario repartidor y gestor aseguradora).

- Prototipos funcionales validados de la app móvil y escritorio (Anexo A.3).

# No incluye

- Desarrollo de una app Web para los repartidores (Anexo B.1)

- Desarrollo o adaptación para dispositivos iOS (Anexo B.2).

- Integración con pasarelas de pago en línea (Anexo B.3).

- Notificaciones de vencimiento o renovación automática (Anexo B.4).

- Integración con plataformas externas como Rappi, Uber Eats, etc. (Anexo B.8).

- Automatización de evaluación de riesgos mediante Inteligencia Artificial (Anexo B.7).

- Capacitación al personal administrativo de la aseguradora (Anexo B.6).

- Soporte técnico (salvo contratación adicional) (Anexo B.5).

- Venta de seguros que no estén vinculados a actividades de delivery (Anexo B.9).

- Atención telefónica personalizada o call center (Anexo B.10).

- Costos asociados a hosting, licencias, marketing, dominios o certificados SSL (a cargo del cliente) (Anexo B.11).

- Métodos de pago por fuera de la plataforma.

- Gestión completa de usuarios, pólizas y vehículos asegurados (posible desarrollo posterior). (Anexo B.12)

- Carga de datos del vehículo a asegurar (Anexo B.13)

- Pantalla de pago del seguro a contratar(Anexo B.14)

Cualquier tarea o funcionalidad no presupuestada deberá ser evaluada, aprobada y cotizada por separado.

# Proceso del Proyecto

El proyecto se desarrollará bajo el marco de trabajo ágil Scrum, organizando el proceso en sprints quincenales, que permitirán realizar entregas parciales, recibir retroalimentación continua y mejorar de forma iterativa.

Cada sprint comenzará con una reunión de planificación (Sprint Planning), que se realizará de forma presencial cada dos semanas. En esta reunión, el Product Owner (PO) presentará y priorizará los elementos del Product Backlog, y junto con el equipo de desarrollo, se definirá el Sprint Backlog, se estimarán las tareas y se establecerán los objetivos del sprint. El Project Manager (PM) participará como facilitador, asegurando la viabilidad del plan y la disponibilidad de recursos.

Durante el sprint, el equipo realizará reuniones internas semanales (Daily meetings) todos los viernes en modalidad virtual, con el fin de revisar avances, detectar bloqueos y mantener una comunicación fluida. Estas reuniones serán breves y estarán enfocadas en el progreso y los impedimentos del equipo. El PM podrá asistir si se requiere su intervención para resolver impedimentos externos o de gestión.

Al final de cada sprint, se llevará a cabo una reunión de revisión (Sprint Review) en modalidad virtual (videollamada) con el cliente, donde el equipo presentará las funcionalidades desarrolladas. El PO será responsable de validar si los entregables cumplen con los criterios de aceptación previamente definidos y aprobar o rechazar lo presentado.

En la misma jornada, se realizará una retrospectiva interna (Sprint Retrospective), con el objetivo de reflexionar sobre el trabajo realizado e identificar oportunidades de mejora. La reunión será liderada de forma rotativa por miembros del equipo o por el PM en caso de ser necesario, promoviendo la mejora continua.

Como parte de cada sprint, se incluirán sesiones de testing internas, ejecutadas por el equipo de desarrollo, para verificar la calidad y el funcionamiento de las funcionalidades en condiciones similares al entorno real.

Se contemplan también reuniones extraordinarias bajo demanda, cuando el cliente o el equipo necesiten discutir temas urgentes o tomar decisiones relevantes fuera del ciclo de planificación habitual.

Finalmente, se planifican releases parciales los días martes, siempre que haya funcionalidades validadas y listas para ser entregadas. Entre ellas se destaca la entrega del MVP (Producto Mínimo Viable), como hito clave que permitirá al cliente comenzar a utilizar una versión funcional del producto.

SU LOGOTIPO

| Tipo de Reunión | Frecuencia | Participantes | Medio de Comunicación | Objetivo Principal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificación de Sprint | Cada 2 semanas (inicio de cada sprint) | Product Owner + Equipo de Desarrollo + PM | Presencial | Definir el Sprint Backlog, estimar tareas y establecer objetivos del sprint |
| Daily meetings | Todos los viernes | Equipo de Desarrollo (PM si es necesario) | Virtual (Meet / Zoom) | Revisar avances, resolver bloqueos y mantener comunicación continua |
| Revisión de Sprint | Al finalizar cada sprint | Equipo + Cliente (liderado por el PO) | Virtual (videollamada) | Validar funcionalidades implementadas y obtener aprobación del Product Owner |
| Retrospectiva de Sprint | Al finalizar cada sprint | Todo el equipo (liderado por miembro o PM) | Virtual | Evaluar el sprint, identificar oportunidades de mejora e implementar acciones |
| Sesiones de Testeo | Durante cada sprint | Equipo de Desarrollo | Virtual | Evaluar el desempeño de la app móvil y de escritorio en condiciones reales |
| Reuniones extraordinarias | A demanda | Cliente + Equipo específico | A convenir | Resolver temas urgentes, redefinir requerimientos o tomar decisiones clave |
| Releases parciales | Los martes (cuando se validen entregables) | Equipo + Cliente + (PO) | A convenir | Entregar funcionalidades listas, incluyendo MVP y habilitar versiones funcionales |

# Gestión del proyecto

La gestión del proyecto contempla la organización, coordinación y seguimiento de todas las etapas del desarrollo, asegurando el cumplimiento de objetivos, tiempos y calidad del sistema final.

Las principales acciones incluidas en el alcance de gestión son:

- Planificación ágil basada en sprints quincenales, con entregas funcionales periódicas que permiten validar avances, recibir retroalimentación y realizar ajustes oportunos.

- La supervisión del proyecto está a cargo de Mariana Castro, quien asume los roles de Project Manager (PM) y Product Owner (PO).

  - Como Project Manager, Mariana es responsable de planificar y coordinar el proyecto, liderando la asignación de tareas, gestionando el cronograma y asegurando la comunicación fluida con el cliente. Dirige las reuniones de planificación y retrospectiva, identifica y elimina obstáculos, y supervisa el progreso para garantizar un flujo de trabajo ágil y eficiente.

  - Como Product Owner, Mariana prioriza los requerimientos del producto, manteniendo y gestionando el Product Backlog para alinear el desarrollo con las expectativas del cliente. Valida los entregables, asegura que cumplan con los criterios de aceptación y mantiene una visión clara del producto final, aportando valor continuo al proyecto.

- Asignación de roles técnicos especializados, con participación colaborativa bajo enfoque full stack:

  - Mariana Castro – Project Manager, Product Owner, Backend Development Specialist y Seguridad

  - Dylan Velasco – Mobile App Specialist

  - Gianella Velasco – UX/UI Specialist

  - Jonathan López – QA Tester y Backend Development Specialist

- Gestión del desarrollo transversal, donde a pesar de contar con especialidades individuales, cada miembro colabora en distintas áreas del proyecto según las necesidades, asegurando flexibilidad y cobertura integral de tareas.

- Implementación de pruebas funcionales y técnicas en cada sprint, garantizando que el sistema cumpla con los estándares de calidad en rendimiento, seguridad y usabilidad.

- Documentación, seguimiento y comunicación constante con el cliente, permitiendo una toma de decisiones informada durante todo el proceso.

Este enfoque organizativo busca asegurar una entrega continua de valor, una respuesta efectiva al cambio y una solución final robusta, validada por el cliente.

Los Stakeholders Clave: El cliente (aseguradora/profesor) y la PO/PM validarán los resultados, mientras que los usuarios finales (repartidores/gestores) proporcionarán retroalimentación.

# Comunicación con el cliente

La primera reunión con el cliente será presencial y estará enfocada en relevar los requerimientos iniciales del sistema, así como en acordar los primeros pasos del proyecto. En esta instancia, el Product Owner (PO) actuará como interventor entre el cliente y el equipo de desarrollo, mientras que el Project Manager (PM) facilitará la planificación y organización de los siguientes pasos.

Durante el desarrollo, se establecerán reuniones virtuales (por Zoom o Google Meet) al finalizar cada sprint, en el marco de las Sprint Review, donde el equipo presentará las funcionalidades implementadas. El cliente podrá validar lo entregado y brindar retroalimentación que será considerada en la planificación del siguiente sprint. Estas reuniones serán coordinadas previamente por correo electrónico por el PM o el PO, según corresponda.

Asimismo, se prevé la entrega de releases parciales los días martes, siempre que existan funcionalidades listas y validadas por el PO. Aquellos entregables considerados hitos importantes (como el MVP) serán formalmente presentados al cliente para su validación.

En caso de requerir ajustes urgentes o decisiones clave, se podrán coordinar reuniones extraordinarias, virtuales o presenciales, acordadas previamente por correo electrónico y organizadas por el PM en conjunto con el PO.

Compromisos de comunicación:

Validación de entregas: Toda entrega deberá ser validada por el cliente en un plazo máximo de 72 horas hábiles.

Cambios de requerimientos: Cualquier cambio en los requerimientos deberá ser documentado y aprobado por escrito, ya sea mediante correo electrónico o acta formal.

Reuniones presenciales: En caso de ser necesarias, las reuniones presenciales deberán ser coordinadas previamente por correo electrónico.

SU LOGOTIPO

# Hitos del proyecto

El proyecto contempla el desarrollo e implementación de una plataforma que incluye:

- Definición y Aprobación del Alcance

  - Se identifican los requerimientos clave del sistema a desarrollar, abarcando tanto la aplicación móvil como la plataforma de escritorio. Se realiza una validación formal del alcance con el cliente para asegurar una comprensión compartida del objetivo.

- Diseño UI/UX del Sistema

  - Se desarrollan los prototipos interactivos de la app móvil y de la plataforma de escritorio en figma, considerando principios de usabilidad, accesibilidad y consistencia visual. Este diseño guía el desarrollo posterior.

  - Validación del diseño con el cliente.

- Inicio de la Construcción del Sistema

  - Configuración del entorno de desarrollo:- Android Studio (Kotlin) para la app móvil. C# .NET para la plataforma de escritorio.

  - Definición del backlog y planificación del Sprint 1.

- Desarrollo Iterativo por Sprints quincenales

  - Estas entregas incluyen sesiones de demostración y retroalimentación para validar avances, ajustar requerimientos y mejorar la solución de forma iterativa.

- Validación Continua del Cliente

- Feedback al final de cada sprint(sprint review).

- Testeo Integrado

  - Ejecución de pruebas funcionales y técnicas en cada sprint.

  - Corrección temprana de errores y control de calidad incremental.

- Implementación y Despliegue

  - Se realiza el despliegue de la plataforma en un entorno de producción, asegurando la conectividad y el correcto flujo de información entre los usuarios finales (repartidores y gestores) y la aseguradora.

- Entrega Final del Proyecto

SU LOGOTIPO

Tras la implementación completa y validación del sistema, se presenta la solución final al cliente. Esta entrega incluye la documentación correspondiente y la aceptación formal del proyecto. Aceptación formal del cliente (firma de entrega final).

# Requerimientos Funcionales

| ID | Descripción | Tipo | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-001 | El sistema debe permitir al repartidor registrarse para acceder a los servicios de contratación de seguros. | Funcional | Alta |
| RF-002 | El sistema debe permitir al repartidor iniciar sesión con sus credenciales. | Funcional | Alta |
| RF-003 | El sistema debe mostrar los tipos de vehículos disponibles para que el repartidor seleccione uno. | Funcional | Media |
| RF-004 | El sistema debe mostrar al repartidor los distintos planes de seguros disponibles según el vehículo seleccionado. | Funcional | Alta |
| RF-005 | El sistema debe permitir al repartidor contratar un seguro desde la aplicación móvil. | Funcional | Alta |
| RF-006 | El sistema debe permitir al repartidor visualizar los detalles del seguro contratado actualmente. | Funcional | Media |
| RF-007 | El sistema debe permitir al repartidor cancelar su seguro de manera autónoma desde la aplicación. | Funcional | Media |
| RF-008 | El sistema debe permitir al repartidor reportar un accidente completando un formulario con los datos requeridos. | Funcional | Alta |
| RF-009 | El sistema debe permitir al repartidor consultar el estado de su solicitud de siniestro (en curso, aprobada, rechazada). | Funcional | Media |
| RF-010 | El sistema debe permitir al gestor registrarse para acceder a las funcionalidades administrativas. | Funcional | Alta |
| RF-011 | El sistema debe permitir al gestor iniciar sesión con sus credenciales. | Funcional | Alta |
| RF-012 | El sistema debe permitir al gestor visualizar el listado de siniestros reportados por los usuarios. | Funcional | Alta |
| RF-013 | El sistema debe permitir al gestor modificar el estado de un siniestro (A, R O C). | Funcional | Alta |

SU LOGOTIPO

# Requerimientos No funcionales

| ID | Descripción | Categoría |
| --- | --- | --- |
| RNF-001 | La interfaz de la aplicación móvil para repartidores deberá ser intuitiva y fácil de usar. | Usabilidad |
| RNF-003 | Se considerarán aspectos de accesibilidad para garantizar que la aplicación pueda ser utilizada por la mayor cantidad de usuarios posible clara y organizada. | Usabilidad |
| RNF-004 | Las operaciones dentro de la aplicación móvil y la aplicación de escritorio deberán ejecutarse de manera rápida y eficiente. | Rendimiento |
| RNF-005 | El sistema deberá ser estable y funcionar sin errores frecuentes. | Rendimiento |
| RNF-006 | El sistema deberá garantizar la confidencialidad de los datos personales y sensibles de todos los usuarios, incluyendo gestores y repartidores. | Seguridad |
| RNF-007 | El sistema deberá implementar encriptación para el almacenamiento de contraseñas, utilizando algoritmos robustos. | Seguridad |
| RNF-008 | Todas las comunicaciones entre cliente y servidor deberán estar protegidas mediante protocolos seguros. | Seguridad |
| RNF-009 | Los datos almacenados en el sistema no deberán ser alterados de manera no autorizada. | Seguridad |
| RNF-010 | El sistema deberá estar disponible para los usuarios cuando lo necesiten. | Seguridad |
| RNF-011 | El sistema deberá ser diseñado de manera que sea fácil de mantener, actualizar y corregir errores. | Mantenibilidad |
| RNF-012 | El sistema deberá poder adaptarse al crecimiento futuro en el número de usuarios y la cantidad de datos. | Mantenibilidad |
| RNF-013 | La aplicación móvil deberá ser compatible con las versiones relevantes de los sistemas operativos Android. | Portabilidad |
| RNF-014 | La aplicación de escritorio deberá ser compatible con las versiones relevantes del sistema operativo de Windows. | Portabilidad |
| RNF-015 | El sistema deberá ser capaz de recuperarse de fallos inesperados sin pérdida significativa de datos o funcionalidad. | Confiabilidad |

SU LOGOTIPO

# Herramientas y Tecnologías

Para llevar a cabo el desarrollo de la plataforma digital de seguros para repartidores, se propone el siguiente conjunto de herramientas, considerando las tecnologías a utilizar (Kotlin, .NET y SQL Server) y las buenas prácticas de desarrollo:

Desarrollo de la Aplicación Móvil (Kotlin)

- IDE (Entorno de Desarrollo Integrado):

  - Android Studio: IDE oficial para el desarrollo de aplicaciones Android. Permite integrar fácilmente librerías externas, compilar en diferentes arquitecturas y probar la app en emuladores y dispositivos físicos.

- Lenguaje de Programación:

  - Kotlin con Android Studio: La aplicación será desarrollada exclusivamente para Android utilizando Kotlin como lenguaje principal. Su sintaxis moderna y compatibilidad total con Android lo convierten en la mejor opción para el proyecto.

- Frameworks y Bibliotecas:

  - Retrofit: Cliente HTTP que permite consumir APIs RESTful, enviar y recibir datos JSON entre la app y el servidor.

  - Coroutines: Permite ejecutar tareas asincrónicas sin bloquear el hilo principal, ideal para llamadas de red.

  - Layouts XML: Interfaz gráfica de usuario construida mediante archivos XML ubicados en res/layout.

  - Gson / Moshi (según›› se utilice): Librerías de serialización/deserialización para mapear objetos JSON a data class de Kotlin.

- Gestión de Dependencias:

  - Gradle: Sistema de automatización de compilación para gestionar las dependencias del proyecto.

- Pruebas:

  - Manuales: Verificación de la comunicación API-App-Base de Datos. Pruebas funcionales de recepción y envío de datos, validación de errores y visualización correcta de la información.

API REST – Backend (ASP.NET Core)

- Lenguaje y Framework:
ASP.NET Core (C#): Utilizado para implementar la lógica del servidor a través de una API RESTful.

- Funcionalidad:
Exposición de endpoints para operaciones sobre seguros, usuarios, vehículos y pólizas.

- Comunicación:
La app móvil interactúa con esta API utilizando Retrofit para enviar y recibir datos en formato JSON.

- Persistencia:
La API se conecta directamente a una base de datos SQL Server remota, gestionando toda la persistencia de datos del sistema.

Lógica y Validaciones:
Implementa reglas de negocio, validaciones del lado del servidor y manejo de errores.

Seguridad:
Se puede implementar autenticación basada en tokens (por ejemplo, JWT) y autorización por roles según el tipo de usuario.

Desarrollo de la Plataforma de Gestión (.NET)

- IDE:

  - Visual Studio 2022: herramienta muy completa para desarrollar aplicaciones de escritorio y web.

- Lenguaje de Programación:

  - C#:Lenguaje de programación principal para el desarrollo de aplicaciones .NET.

- Frameworks:

  - Entity Framework Core: ORM (Mapeo Objeto-Relacional) para facilitar la interacción con la base de datos SQL Server.

- Pruebas:

  - Manuales: Verificación de la comunicación App-Base de Datos. Pruebas funcionales de recepción y envío de datos, validación de errores y visualización correcta de la información.

Base de Datos

- SQL Server: SGBD relacional para el almacenamiento de datos de la aplicación móvil y la plataforma de gestión.

- SQL Server Management Studio (SSMS): Para la administración, configuración y gestión de la base de datos.

Herramientas Adicionales

- Control de Versiones:

  - Git: Sistema de control de versiones distribuido para gestionar el código fuente.

  - GitHub o GitLab: Plataformas para alojar los repositorios de Git y colaborar en el desarrollo.

- Comunicación y Colaboración:

  - Zoom, Meet, Discord: Para la comunicación del equipo de desarrollo.

  - Jira: Para la gestión de proyectos y el seguimiento de tareas.

- Diseño UX/UI:

  - Figma: Para el diseño de la interfaz de usuario de la aplicación móvil y la plataforma de gestión.

- Procesos:

  - Bizagi: Utilizado para modelar y documentar procesos clave, como los de contratación y gestión de siniestros.

  - Mural: Espacio de colaboración visual donde se desarrollaron actividades como user story mapping y customer journey.

  - Confluence: Herramienta empleada para el desarrollo y registro de las retrospectivas del equipo.

Seguridad
Para proteger la información sensible, especialmente las credenciales de los usuarios, se implementará el hashing de contraseñas usando un algoritmo seguro y ampliamente reconocido: SHA-256. Esta práctica garantiza que las contraseñas no se almacenan en texto plano, dificultando su reversión y protegiendo la confidencialidad de los datos ante posibles brechas de seguridad.
Adicionalmente, se aplicará un salt (valor aleatorio) a cada contraseña antes de realizar el hash. Esto asegura que, incluso si dos usuarios eligen la misma contraseña, los resultados almacenados serán diferentes. El uso de salt protege contra ataques mediante tablas precalculadas (rainbow tables), aumentando significativamente la seguridad del sistema de autenticación.

SU LOGOTIPO

# Equipamiento: App Móvil

| Requerimiento | Descripción | Notas |
| --- | --- | --- |
| Sistema Operativo | Android (versión a definir, pero apuntando a las versiones más comunes y recientes). | Es crucial definir las versiones mínimas soportadas para asegurar la compatibilidad con la mayoría de los dispositivos de los repartidores. |
| Pantalla | Dispositivo con pantalla táctil de tamaño adecuado para una visualización cómoda de la información y una interacción sencilla. | Considerar los tamaños de pantalla más comunes en smartphones. |
| Conectividad | Acceso a internet móvil (3G, 4G, 5G) o Wi-Fi. | La aplicación requerirá conexión a internet para la contratación de seguros, reporte de siniestros y visualización de pólizas. |
| Almacenamiento | Espacio de almacenamiento interno suficiente para la instalación de la aplicación y el almacenamiento temporal de datos (imágenes de siniestros, etc.). | Considerar un margen para futuras actualizaciones y el uso de la aplicación. |
| Cámara | Cámara integrada en el dispositivo (para la función de carga de evidencia en el reporte de siniestros). | Aunque es opcional en los requerimientos funcionales, es altamente recomendable que los dispositivos cuenten con cámara para esta funcionalidad. |
| Batería | Batería con una duración adecuada para el uso continuo durante la jornada laboral del repartidor. | Aunque no es un requerimiento directo de la aplicación, la duración de la batería del dispositivo es fundamental para la operatividad del repartidor. |

# Equipamiento: App Escritorio

| Componente | Configuración Básica Recomendada | Notas |
| --- | --- | --- |
| Sistema Operativo | Windows 10 o Windows 11 (64-bit) | Apuntando a las versiones de Windows con soporte actual y mayor compatibilidad. Es importante verificar si la aseguradora tiene un estándar específico. |
| Procesador | Intel Core i3 (o equivalente AMD Ryzen 3) de 10ª generación o superior | Un procesador de gama básica pero moderno debería ser suficiente para las tareas de gestión. Un i5 o Ryzen 5 ofrecerían un rendimiento aún más fluido, especialmente con múltiples aplicaciones abiertas. |
| Memoria RAM | 8 GB DDR4 | 8 GB es un mínimo recomendable para un funcionamiento decente. 16 GB permitirían una mejor multitarea y manejo de datos más grandes sin problemas de rendimiento. |
| Almacenamiento | 256 GB SSD (unidad de estado sólido) | Una SSD es altamente recomendada sobre un HDD tradicional debido a la velocidad significativamente mayor en el inicio del sistema, la apertura de aplicaciones y la lectura/escritura de datos. Un HDD de 500 GB o 1TB podría ser una alternativa más económica si el presupuesto es limitado, pero afectará el rendimiento general. |
| Pantalla | Monitor de 15 pulgadas o superior con resolución 1920x1080 (Full HD) | Un tamaño y resolución adecuados para visualizar la interfaz de la aplicación y las tablas de datos de manera cómoda. |
| Conectividad | Puerto Ethernet o conexión Wi-Fi (según la infraestructura de la oficina) | Asegurar una conexión de red estable para la comunicación con el servidor y la base de datos. |

# Presupuesto y cronograma de pagos

A.1) Estimación de Costos
El presupuesto para el desarrollo del sistema contempla un equipo de cuatro desarrolladores Full Stack que trabajarán de manera colaborativa, asumiendo diferentes roles a lo largo del proyecto: gestión, diseño de experiencia de usuario, desarrollo y control de calidad.

A.2) Cronograma General del Proyecto

- Fecha de inicio: 28/03/2025

- Fecha de entrega estimada: 03/07/2025

- Duración estimada: 3 meses (considerando 70 días laborales de 8 hs)

- Total estimado de trabajo: 560 horas por persona

A.3) Estimación de Costos por Rol

| Rol | Horas por persona | Costo hora (USD) | Subtotal (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Manager (PM) / Scrum Master | 560hs | $25 USD | $4,700 |
| Desarrolladores full stack | 560hs | $30 USD | $5,320.80 por persona |
| Testers (QA) | 560hs | $25 USD | $3,104.20 por tester |
| TOTAL GENERAL: |  |  | $38,400 USD |

Notas:

- Este presupuesto contempla un equipo básico. Si el equipo se amplía, los costos pueden variar.

- Se podrán realizar ajustes en el presupuesto si se modifican el alcance o los tiempos del proyecto.

- No se incluyen los siguientes costos, que estarán a cargo del cliente.

A.2) Ítems no incluidos (a cargo del cliente):

| Concepto | Costo estimado (USD) |
| --- | --- |
| ### Servidores / hosting (AWS/Azure) | 5 - 20 /mes |
| ### Certificados SSL | 10 – 50 / año |
| ### Dominio (.com.ar) | 10 – 15 / año |
| ### APIs de terceros | Variable |
| ### Herramientas de diseño (Figma, etc.) | 5 – 15 / mes |
| ### Publicidad y marketing | - |
| ### Soporte técnico post-lanzamiento (30 días) | - |
| ### Integración con pasarela de pagos | - |

A.3) Cronograma de Pago

Dado que el proyecto contempla el desarrollo de dos aplicaciones una móvil para repartidores y otra de escritorio para gestores  y considerando una duración estimada de tres meses, se define el siguiente esquema de pagos:

| Esquema de pagos propuesto: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hito | Porcentaje | Monto(USD) | Condición para el pago |
| Pago Inicial | 50% | 19,200 USD | A la firma del contrato y comienzo formal del proyecto |
| Pago Final | 50% | 19,200 USD | A la entrega final del sistema, incluyendo ambas plataformas funcionales, documentación y capacitación |

Forma de pago: Transferencia bancaria
Moneda: Dólares estadounidenses (USD)
Facturación: Contra entrega de informe de avance y conformidad del cliente

Observaciones importantes:

- Los valores son estimativos y se basan en la planificación actual. Podrán ajustarse si el alcance o las horas de trabajo cambian significativamente.

- No se incluyen servicios externos como licencias, servidores, herramientas de diseño o marketing, los cuales deben ser cubiertos por el cliente.

- Funcionalidades adicionales fuera del alcance inicial requerirán aprobación y presupuesto separado.

Terminos y condiciones

A continuación, se detallan las condiciones que rigen el desarrollo, entrega y soporte del Sistema de Autogestión de Seguros para Repartidores y la Plataforma de Gestión para la Aseguradora, con el objetivo de garantizar claridad, trazabilidad y compromiso mutuo entre ambas partes durante todo el ciclo de vida del proyecto.

1. Duración y aprobación

- La duración estimada del contrato es de 3 meses calendario a partir de la firma del acuerdo. (2/07/2025)

- El desarrollo se organizará en sprints quincenales, los cuales deberán ser aprobados formalmente por el cliente y el PO al finalizar cada uno, como condición para avanzar al siguiente.

- La aprobación de cada sprint implicará la validación técnica y funcional de los entregables comprometidos, conforme al cronograma y a los documentos de requerimientos acordados.

2. Alcance y adiciones

- El proyecto incluirá únicamente las funcionalidades, integraciones y módulos definidos en el Documento de Alcance Inicial.

- Toda solicitud de cambio o ampliación (como nuevos formularios, reportes, integraciones externas, reglas de negocio adicionales, rediseños o cambios estructurales) será considerada una adición al alcance.
Estas solicitudes deberán:

  - Ser documentadas en un formato estándar

  - Ser evaluadas en cuanto a tiempo, costo adicional y viabilidad técnica.

  - Contar con aprobación por escrito por parte del cliente.

- Las adiciones aprobadas se incorporarán mediante anexos contractuales que modificarán los plazos y costos según corresponda.

3. Soporte y mantenimiento

- El contrato base no incluye soporte o mantenimiento post-entrega.

- El cliente podrá contratar soporte y mantenimiento como un servicio adicional.

- Las condiciones de soporte estarán detalladas en un anexo específico (ver Anexo B.5).

Herramientas enlaces:

| Links | Estado |
| --- | --- |
| Jira | Planificación de tareas |
| Figma Repartidor | Prototipo funcional App móvil |
| Figma Gestor | Prototipo funcional App Desktop |
| Bizagi | Procesos de bizagi |
| Mural | User story mapping Repartidor y gestor |
| Mural | User journey Repartidor y gestor |
| GitHub | Repositorio con código de la app móvil |
| GitHub | Repositorio con código de la app Desktop |

Anexo A:

En este apartado se detallan algunas definiciones, explicaciones de temas relacionados en los diferentes documentos redactados en este proyecto.

También normativas nacionales e internacionales a cumplir para un buen desarrollo del mismo.

A.1. WCAG son una serie de pautas creadas por el W3C (World Wide Web Consortium) para asegurar que los contenidos web (sitios, apps, plataformas) puedan ser utilizados por todas las personas, incluyendo aquellas con:

- Discapacidad visual (como ceguera o daltonismo)

- Discapacidad auditiva

- Dificultades cognitivas

- Dificultades motrices (uso limitado de manos, por ejemplo)

- Problemas neurológicos

https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/es

¿Qué significa el nivel AA?

Las WCAG tienen tres niveles de conformidad:

- Nivel A (mínimo): lo básico para que el sitio sea funcional.

- Nivel AA (intermedio): más exigente, es el estándar recomendado para la mayoría de los sitios públicos o institucionales.

- Nivel AAA (avanzado): es el nivel más alto, pero no siempre es alcanzable para todos los contenidos.

Cuando se dice "cumplir WCAG 2.1 nivel AA", implica que el sitio:

- Tiene buen contraste de colores para usuarios con baja visión.

- Es completamente navegable con teclado (sin necesidad de mouse).

- Tiene etiquetas y roles accesibles para lectores de pantalla.

- Las imágenes importantes tienen texto alternativo (alt).

- Los formularios tienen etiquetas claras.

- No depende exclusivamente de audio o color para comunicar información.

- Tiene contenido flexible, que se adapta bien a distintos tamaños y dispositivos (responsive + accesible).

Anexo A:

A.2. Opciones de Pago para el Cliente

1. Transferencia Bancaria Internacional o Local

Características:

- Ideal para pagos grandes.

- Puede realizarse en dólares o moneda local.

- Más segura si se usa con un contrato formal.

Requisitos:

- Proveer datos bancarios (ALIAS,CBU, CUENTA, etc.).

- Definir si los costos de transferencia los asume el cliente o el proveedor.

Cuándo usarla:

- Empresas grandes o clientes con cuentas corporativas.

- Cuando se requiera seguridad en la transacción.

2. Pago con Tarjeta de Crédito/Débito (VISA, MASTERCARD, AMEX, MercadoPago, etc.)

Características:

- Rápida y segura.

- Facilita pagos internacionales.

- Se puede automatizar para pagos programados.

Requisitos:

- Configurar una pasarela de pagos como VISA, MASTERCARD, AMEX, MercadoPago, etc.

- Considerar comisiones de hasta el **5%** por transacción.

Cuándo usarla:

- Clientes que prefieren usar tarjetas para facilitar el pago.

- Empresas con tarjetas corporativas.

3. Pago con Criptomonedas (Opcional)

Características:

- Puede usarse en transacciones internacionales.

- No depende de bancos tradicionales.

- Pagos inmediatos y sin reversión.

Requisitos:

- Definir billetera y criptomonedas aceptadas (USDT, BTC, ETH, etc.).

- Conversión de valores para evitar volatilidad.

Cuándo usarla:

- Si el cliente y proveedor están de acuerdo en usar criptomonedas.

- Para pagos sin restricciones bancarias.

4. Pagos por Plazos a Través de Facturación

Características:

- Se emiten facturas con vencimientos programados.

- Puede incluir pagos mensuales o fraccionados.

Requisitos:

- Firma de contrato con cronograma de pagos.

- Definir penalidades por pagos tardíos.

Cuándo usarla:

- Empresas que trabajan con presupuestos ajustados y pagos programados.

Anexo B:

Este anexo describe posibles extensiones y desarrollos futuros que podrían implementarse sobre el sistema actual, basándose en las exclusiones definidas en el Alcance y las necesidades identificadas para mejorar la funcionalidad y escalabilidad.

### B.1. Desarrollo de una Plataforma Web para la app móvil

Descripción: Crear una plataforma web que replique las funcionalidades de la app móvil para repartidores, permitiendo acceso desde navegadores (Chrome, Edge, etc.).

Beneficios:

- Mayor accesibilidad para usuarios sin dispositivos Android o Windows compatibles.

- Facilidad para actualizaciones centralizadas sin necesidad de instalar aplicaciones.

Consideraciones:

- Requiere análisis de requisitos específicos para entornos web.

- Mantener consistencia con la base de datos SQL Server y las interfaces diseñadas en Figma.

- Cumplimiento de WCAG 2.1 nivel AA para accesibilidad web.

### B.2. Desarollo o adaptación para dispositivos iOS

Actualmente el sistema fue desarrollado únicamente para el sistema operativo Android en su versión móvil y para Windows en su versión de escritorio. No está contemplado dentro del alcance el desarrollo o adaptación para dispositivos con sistema operativo iOS (iPhone, iPad).

Motivos de exclusión:

- Implicaría un proyecto de desarrollo separado.

- Requeriría recursos y pruebas adicionales para garantizar compatibilidad en el entorno iOS.

- Necesitaría registro de desarrollador en Apple y cumplimiento de normativas específicas de la App Store.

Consideraciones futuras:

- La adaptación a iOS podría ser evaluada como una adición al alcance bajo solicitud del cliente.

Anexo B:

### B.3. Integración con Pasarelas de Pago en Línea

Descripción: Incorporar pasarelas de pago (MercadoPago, Stripe, PayPal, etc.) para permitir a los repartidores pagar seguros directamente desde la app móvil.

Beneficios:

- Automatiza el proceso de contratación de pólizas.

- Mejora la experiencia del usuario al eliminar pagos externos.

Consideraciones:

- Implica costos por transacción (hasta 5% según la pasarela).

- Requiere implementar medidas de seguridad adicionales (PCI DSS).

### B.4. Notificaciones Automáticas de Vencimiento y Renovación

Descripción: Agregar un sistema de notificaciones push o por email para alertar a los repartidores sobre vencimientos de pólizas o renovaciones automáticas.

Beneficios:

- Mejora la retención de usuarios y la continuidad del servicio.

- Reduce la intervención manual por parte de la aseguradora.

Consideraciones:

- Requiere integración con servicios de notificaciones (Firebase, SMTP).

- Configuración de preferencias de notificación para los usuarios.

### B.5. Soporte Técnico y Mantenimiento Post-Entrega

Descripción: Establecer un plan de soporte técnico y mantenimiento para la app móvil, la plataforma de escritorio y la base de datos, incluyendo actualizaciones, corrección de errores y optimización.

Beneficios:

- Garantiza compatibilidad con nuevas versiones de Android y Windows.

- Mejora la seguridad y el rendimiento a largo plazo.

Consideraciones:

- Requiere un contrato adicional con SLAs definidos (ver Anexo III).

- Costos a cargo del cliente, no incluidos en el alcance actual.

Anexo B:

### B.6. Capacitación al Personal Administrativo de la aseguradora

Descripción: Diseñar e impartir un programa de capacitación para el personal de la aseguradora que utilizará la plataforma de escritorio, cubriendo gestión de siniestros y uso de la interfaz.

Beneficios:

- Facilita la adopción del sistema por parte de los gestores.

- Reduce errores operativos.

Consideraciones:

- Requiere definir duración, modalidad (presencial/virtual) y costos adicionales.

### B.7. Automatización de Evaluación de Riesgos con Inteligencia Artificial

Descripción: Implementar algoritmos de IA para evaluar automáticamente riesgos de los vehículos asegurados, basándose en datos como historial de siniestros, tipo de vehículo y patrones de uso.

Beneficios:

- Optimiza la toma de decisiones para la aprobación de pólizas.

- Reduce la carga manual de los gestores.

Consideraciones:

- Requiere integración con herramientas de machine learning y datos adicionales.

- Implica un proyecto de desarrollo significativo.

### B.8. Integración con Plataformas Externas

Descripción: Conectar el sistema con plataformas de delivery como Rappi, Uber Eats o PedidosYa para sincronizar datos de repartidores o validar actividades de entrega.

Beneficios:

- Mejora la verificación de usuarios y la relevancia de las pólizas.

- Facilita la adopción por parte de repartidores.

Consideraciones:

- Depende de APIs de terceros, con costos y restricciones asociadas.

- Requiere acuerdos con las plataformas externas.

Anexo B:

### B.9. Venta de Seguros No Relacionados con Delivery

Descripción: Ampliar el sistema para ofrecer seguros para otros tipos de vehículos o actividades no relacionadas con el reparto (por ejemplo, seguros personales o de hogar).

Beneficios:

- Expande el mercado objetivo de la aseguradora.

- Reutiliza la infraestructura existente.

Consideraciones:

- Requiere rediseño de la lógica de negocio y la base de datos.

- Implica cumplir con regulaciones adicionales según el tipo de seguro.

### B.10. Atención Telefónica Personalizada o Call Center

Descripción: Implementar un canal de soporte telefónico o un call center para asistir a repartidores y gestores en el uso del sistema.

Beneficios:

- Mejora la experiencia del usuario al ofrecer soporte directo.

- Resuelve problemas complejos que no pueden gestionarse desde la app.

Consideraciones:

- Requiere infraestructura y personal adicional.

- Costos operativos significativos a cargo del cliente.

### B.11. Costos Asociados a Servicios Externos

Descripción: Incluir en futuros proyectos los costos de hosting (AWS, Azure), certificados SSL, dominios (.com.ar), APIs de terceros, herramientas de diseño (Figma) y marketing.

Beneficios:

- Garantiza la sostenibilidad del sistema en producción.

- Mejora la seguridad y escalabilidad.

Consideraciones:

- Costos recurrentes a cargo del cliente, no incluidos en el alcance actual.

- Requiere evaluación de proveedores y presupuestos específicos.

Anexo B:

### B.12. Gestión Completa de Usuarios, Pólizas y Vehículos Asegurados
Esta funcionalidad contempla la implementación completa del módulo de administración para usuarios, pólizas y vehículos asegurados, destinada exclusivamente al uso interno del personal gestor desde la plataforma de escritorio. Actualmente, estas funciones fueron parcialmente consideradas o excluidas del alcance inicial del proyecto. Se propone su incorporación como un módulo adicional, que permita al gestor operar de forma autónoma sobre elementos clave del sistema, fortaleciendo la trazabilidad, control y toma de decisiones en tiempo real.

Funcionalidades específicas:
Gestión de Usuarios

- Visualización del listado completo de usuarios registrados.

- Acceso a la información detallada de cada usuario, incluyendo sus pólizas asociadas.

- Habilitación de un botón de acción para activar o desactivar usuarios según necesidad operativa.

Gestión de Pólizas

- Consulta del listado general de pólizas cargadas en el sistema.

- Visualización del estado de cada póliza (activa/inactiva).

- Inclusión de controles para:

  - Activar o desactivar pólizas directamente desde el listado.

  - Agregar nuevas pólizas, completando sus datos desde un formulario.

  - Editar pólizas existentes, permitiendo ajustes sobre montos, coberturas o condiciones.

Gestión de Vehículos Asegurados

- Visualización de un listado de vehículos asegurados en el sistema.

- Posibilidad de:

  - Agregar nuevos vehículos asegurables, asociándolos a planes específicos.

  - Dar de baja vehículos, en caso de siniestro, desactualización o baja del usuario.

  - Botón deslizante para cambiar fácilmente el estado (activo/inactivo) de un vehículo en el listado.

Beneficios Esperados

- Permite una gestión centralizada y eficaz por parte del personal de la aseguradora.

- Agiliza procesos administrativos, evitando depender del soporte técnico para tareas básicas.

- Mejora la calidad del servicio, al reducir tiempos de respuesta frente a incidentes o requerimientos del cliente.

- Brinda mayor trazabilidad y control sobre las operaciones relacionadas a usuarios, pólizas y vehículos.

Anexo B:

Consideraciones:

- Se deberá rediseñar parcialmente la base de datos para incluir nuevas relaciones y atributos necesarios (por ejemplo, estado de usuario, estado de póliza, historial de vehículos, etc.).

- Implica el desarrollo de nuevas interfaces específicas en la plataforma de escritorio:

  - Para usuarios: visualización de lista, activación/desactivación.

  - Para pólizas: listado, creación, edición y control de estado.

  - Para vehículos: alta, baja, edición y listado asegurado.

- Se deberán validar las reglas de negocio asociadas a cada operación (por ejemplo, no se puede dar de baja una póliza activa asociada a un siniestro pendiente).

- Este módulo deberá ser presupuestado como un proyecto independiente, con su propio cronograma y planificación.

B.13. Carga de datos del vehículo

Esta funcionalidad contempla el desarrollo de una pantalla específica que se mostrará al repartidor luego de seleccionar uno de los packs de seguro de vehículo disponibles.
En esta etapa, el usuario deberá ingresar los datos correspondientes al vehículo a asegurar, como la patente en el caso de las motos o identificadores únicos para bicicletas y monopatines eléctricos.
Actualmente, esta funcionalidad no fue incluida en el alcance inicial del proyecto, por lo que se propone su incorporación como una mejora futura. Su implementación permitirá registrar de forma precisa la información del vehículo asociado a cada seguro, asegurando así una correcta vinculación entre el vehículo y la póliza contratada.

B.14. Pantalla de Pago del seguro contratado

Esta pantalla se presentará luego de que el repartidor haya ingresado los datos del vehículo a asegurar (ver B.13), como paso final antes de confirmar la contratación, destinada a que el repartidor pueda seleccionar y confirmar el medio de pago para completar la contratación del seguro de vehículo
Actualmente, esta funcionalidad no fue incluida dentro del alcance inicial del proyecto, por lo que se plantea su incorporación como una mejora futura. Su implementación permitirá gestionar de manera segura y eficiente el proceso de pago, asegurando que todas las transacciones queden correctamente registradas en el sistema.